# UrbanPulse 구현 설계서 v7.6 (2026-10-02)

서비스정의서 v3을 어떻게 만드는지 정리한 문서입니다. 무엇을 왜 만드는지는 docs/specs/UrbanPulse_서비스정의서.md에 있습니다. 구현은 팀원이 Cursor로 하고, 이 문서를 작업 지시서(작업 단위별 문서)로 쪼개서 넘깁니다. 수치의 근거는 서비스정의서 부록과 analysis/scripts/에 있습니다. v7.6: 로컬 완성(docs/sow/SOW-L1.md) 반영. 클라우드 이전 스크립트와 예행연습(1.2 아래), 관리 화면은 토큰을 주소가 아니라 입력 창으로 받음(6.1), 대체 날짜는 점수가 같으면 가까운 날 먼저, 지도 워커는 정적 파일. 클라우드 계정 작업은 뒤로 미룸. v7.5: 전체 리뷰와 e2e에 따른 하드닝(docs/sow/SOW-H1.md) 반영. 정합성 점검 작업 integrity(4.9), 작업 실패 기록과 한 번에 커밋(4.8 아래), API 입력 검증과 1,000행 제한 대응(6.4), 테스트 원칙(7.3). v7.4: 실험 17 반영. 단계 경계를 “오분류가 가장 적은 인구값”으로 교체(4.2), 외국인 많은 장소의 쇼핑·붐벼도 끔(4.4 표), closed 문구 완화. 작업 지시서 docs/sow/SOW-M6.md. v7.3: M2~M5 구현·검수와 실험 15·16 결과 반영. ① 추천 창은 “가도 괜찮아요” 시간에서만 선택, 오늘은 남은 시간에서만 선택(4.4-3). ② A1 구경·산책의 “한적”을 끔으로 변경(켜기·끄기 표). ③ 표 추가: recommendation_log, lively_norm, 컬럼 forecast_hourly.a_actual(3장). ④ 홈 목록은 실측 결제 활동으로 선택(6.4). ⑤ 운영 격자 기준 모델 수치(5장). ⑥ 지도는 MapLibre + OpenFreeMap(6.3). ⑦ 역세권은 축소판으로 먼저 구현(4.3). ⑧ 보관 작업은 삭제 없이 후보 수만 확인(4.7). 작업 지시서: docs/sow/SOW-M3.md, SOW-M4.md, SOW-M4.1.md, SOW-M5.md, SOW-MB.md. v7.2: M1 검수에서 나온 사실을 반영했습니다(작업 지시서 docs/sow/SOW-M2.md). ① 수집은 원본을 먼저 저장하고 DB는 그다음에 씁니다(DB가 꺼져도 원본은 남고, ingest_raw로 나중에 넣음). ② 장소의 등급과 제공 상태는 과거 추출본이 아니라 수집된 데이터로 매일 다시 정합니다(결제 데이터가 최근 28일에 있으면 A1, 실시간이 7일 없으면 꺼짐, 모델 번호표·단계 경계·14일 이력이 있으면 켬). “데이터가 없던 10곳”(POI122~131)이 지금은 데이터를 주고 있어서입니다. ③ 시간별 값은 그 시각 구간의 평균(내림)으로 정의합니다. 연구 코드는 30분 단위 시각을 짝수 시로 반올림해서 홀수 시가 비어 있었고, 백테스트의 “1시간 빈칸”이 여기서 나왔습니다. 모델 이식은 옛 격자로 연구 수치를 재현해 증명하고, 운영 모델은 새 격자로 다시 평가해 관문을 판정합니다. ④ 결제 업종은 8개 고정 키로 저장합니다. ⑤ 공휴일은 API의 isHoliday가 Y인 날만 씁니다. v7.1: 로컬 우선으로 순서를 바꿨습니다. 클라우드(GCP·Vercel·호스팅 Supabase·GCS)는 화면이 로컬에서 동작한 뒤 SOW-MC에서 올립니다. 그 전까지 엔진은 python -m engine, DB는 로컬 Supabase(Docker), 원본은 data/raw/, 수집 주기는 Windows 작업 스케줄러입니다. 홈에 “지금 가장 붐비는 곳 TOP 5”와 “지금 열려 있고 한산한 곳”을 넣고 /api/home을 추가했습니다(강사 피드백, 서비스정의서 10.17). v7: 서비스정의서 v7(10.16)의 결정을 반영했습니다. 첫 타겟은 서울 시민·국내 여행객, B등급(역세권)은 MVP 밖 실험 기능(검색으로만 진입, 홈·지도 기본 화면 제외, serve_state=experimental), 홈의 “붐비는 핫플”은 뺐습니다. 엔진 작업은 그대로입니다. v6.1: 시간별 판정을 스키마에 넣었습니다(디자인 명세서 v2.1 7장). recommendations에 hours(15칸)와 strip_mode, 새 표 strip_eval_daily, 이번 주·지도 API, 불변 조건 8~11을 추가했습니다. v6: 첫 작업 지시서(docs/sow/SOW-M0.md)와 디자인 명세서(docs/specs/UrbanPulse_디자인명세서.md)를 쓰면서 스키마를 보완했습니다. places에 제공 상태(serve_state)와 외국인 많은 장소 표시, recommendations에 켜기·끄기 상태, 추천 품질을 장소별로 쌓는 reco_eval_daily를 넣었고, 설명 문구 코드 모양을 정했습니다. 작업 단위를 마일스톤 M0~M5로 묶었습니다(8장). v5: 통일 규칙 재판정(7.0)을 반영했습니다. 4.4에 켜기·끄기 표를 넣고, B 선택 규칙을 0.0으로, 명절 A1 추천을 끔으로, 검증 안 된 9곳을 준비 중으로 바꿨습니다. v4: 결과 점검(7.1 아래)을 반영했습니다. 혼잡 약속은 “붐벼도”를 빼고 판정하고, “한적” 보강 실패에 따른 화면 안내와 추천 품질 기록 방식을 정했습니다. v3: 실험 E1~E4 결과(7.1)에 따라 설정을 정했습니다. B등급 공휴일 보정 켬, 명절 활동 조건 끔, 외국인 많은 장소 참고용 표시. 쇼핑은 처음 실패했다가 기준 0.6 재시험(E3b)을 통과해 켬. v2: 논리 정합성 검토(서비스정의서 10.12)를 반영했습니다. 바뀐 점은 장소 등급(A1/A2/B), 과거 데이터 적재, 저장량과 보관 정책, B등급 단계 정의, 활동값 정규화, 명절 날짜 유형, 예측 거리 0~7일, 관문 통일, 재검증 실험(7.1)입니다.

## 0. 결정 (인터뷰, 2026-09-29)

| 항목 | 결정 |
| --- | --- |
| 형태 | 모바일 웹 + PC 웹 대시보드 (같은 Next.js 앱, 화면 폭에 따라 배치가 바뀜) |
| 첫 사용자 | 방문자만. 첫 타겟은 서울 시민·국내 여행객. 해외 관광객은 영어 화면으로 쓸 수 있지만 타겟으로 내세우지 않음(서비스정의서 2장). 상인·자치구 화면은 만들지 않음 (9장) |
| 언어 | 한국어·영어. 브라우저 언어로 자동 선택하고, 화면에서 바꿀 수 있음. 일본어·중국어는 다음 버전 |
| 장소 범위 | A1 실시간 인구 + 결제 81곳 / A2 실시간 인구만 30곳(공원·고궁 등) / B 121곳 밖 지하철역 주변(추정, 실험 기능: 검색으로만 진입하고 홈·지도 기본 화면에는 나오지 않음, places.serve_state=experimental). 실시간 인구가 한 번도 들어오지 않은 10곳은 제외. 연휴 모델 검증이 안 된 9곳(A1 3, A2 6)은 ratio_v1b를 이 장소들에서 검증하기 전까지 준비 중이라, 실제 대상은 A1 78곳, A2 24곳. 2026-10-01 수집 데이터 기준 켬 상태는 A1 78곳, A2 22곳(준비 중 A1 4곳, A2 17곳). 상태는 매일 다시 정함 |
| 사용자 입력 | 장소 + 날짜(오늘~7일 뒤) + 혼잡 허용도 3단계 + 방문 목적(맛집·쇼핑·구경·산책, A1만) |
| 대안 | 다른 날짜(모든 등급) + 비슷한 장소(A1만) |
| 계정·알림 | 없음. 관심 장소는 브라우저(localStorage)에만 저장 |
| 스택 | Vercel(Next.js) + Supabase(Postgres) + Google Cloud Run Jobs(Python 엔진) + Cloud Scheduler + GCS(원본 보관) |
| 구현 | 팀원(Cursor). Claude는 설계서·작업 지시서·검수 |

설계 원칙 1. 요청 경로에 계산이 없습니다. 엔진이 예측과 추천을 미리 계산해 DB에 넣고, 화면은 읽기만 합니다. 엔진은 웹 서버가 아니라 정해진 시각에 도는 작업(Job)입니다. 2. 12시간 이내는 서울시 예측을 그대로 씁니다. 그 뒤부터 7일 뒤까지는 우리 모델이 맡습니다. 당일 오후처럼 “0일 뒤”도 포함하므로 모델은 예측 거리 0~7일로 학습합니다(실험 E2). 3. 같은 규칙으로 켜고 끕니다. 모든 약속을 통과 / 경계 / 실패로 판정해서 켬 / 참고용 / 끔으로 다룹니다(7.0). 검증하지 않은 것은 끕니다. 4. 데이터가 늦거나 모자라면 화면에 그대로 드러냅니다. 옛 값을 새 값처럼 보여 주지 않고, 기준을 몰래 낮추지 않습니다. 5. 정답 데이터를 스스로 쌓습니다. 수집한 원본을 GCS에 영구 보관하고, 매일 어제 예측이 얼마나 맞았는지 계산합니다.

## 1. 구성

[서울시 실시간 도시데이터 API] ──30분──▶ ┌──────────── Cloud Run Jobs (Python) ────────────┐
[지하철 승하차·역 좌표]  ──매월─────────▶ │ backfill   : 처음 한 번, 과거 관측·결제 적재     │
[특일 정보 API(공휴일)]  ──매주─────────▶ │ collect    : 121곳 호출 → 원본 GCS, 파싱값 DB   │
                                          │ forecast   : 7일치 시간대 예측 + 추천 계산       │
                                          │ tier_b     : B등급 역세권 평소 흐름 재계산        │
                                          │ evaluate   : 어제 예측 vs 실제, 오차 기록         │
                                          │ archive    : 90일 지난 관측을 GCS parquet로      │
                                          └──────────────┬──────────────────────────────────┘
                                                         ▼
                                   [Supabase Postgres]  예측·추천·최근 관측·평가 테이블
                                                         ▲ (읽기 전용, 서버에서만)
[휴대폰·PC 브라우저] ──▶ [Vercel: Next.js] ── route handler ──┘

### 1.1 조각별 역할

| 조각 | 역할 | 언어·런타임 | 코드 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 엔진 | 적재, 수집, 예측, 추천, B등급 흐름, 평가, 보관 | Python 3.10, Docker, Cloud Run Jobs | app/engine/ |
| 학습 | 달력 변화율 모델 학습·검증 (노트북에서 가끔 실행) | Python | app/engine/train/ |
| 원장 | 장소, 최근 90일 관측, 예측, 추천, 평가 | Supabase Postgres | app/supabase/migrations/ |
| 원본 보관 | 30분 원본 스냅샷(gzip JSON), 90일 지난 관측(parquet) | GCS 버킷 urbanpulse-raw, urbanpulse-archive | — |
| 화면 | 모바일 웹, PC 대시보드 | Next.js(App Router) + TypeScript, Vercel | app/web/ |
| 연구 | 지금까지의 실험 스크립트와 데이터 (서비스에서 import하지 않음) | Python | analysis/ |

브라우저는 Supabase에 직접 붙지 않습니다. Next.js 서버의 route handler가 service role 키로 읽습니다. RLS는 anon 전면 거부 하나만 둡니다.

### 1.2 저장소·배포

- 로컬 우선. M0~M4는 개발 노트북에서만 돕니다: 로컬 Supabase(supabase start), python -m engine <job>, next dev. 원본 스냅샷은 data/raw/(gitignore), 30분 수집은 Windows 작업 스케줄러. 클라우드는 SOW-MC에서 한 번에 올리고, 그때 아래 배포 설명이 적용됩니다.

- UrbanPulse/를 git 저장소로 만듭니다(GitHub 비공개, 사용자 확인 뒤). analysis/data/, .env, 원본 스냅샷은 추적하지 않습니다. 모델 파일 models/ratio_v1/, models/ratio_v1b/(수 MB, 장소 번호표 포함)는 추적합니다.

- 엔진은 이미지 하나에 작업 여섯 개를 명령 인자로 나눕니다(python -m engine collect 등). Artifact Registry에 올리고 Cloud Run Jobs에 배포합니다.

- 화면은 GitHub → Vercel 자동 배포, DB 마이그레이션은 supabase db push로 합니다.

클라우드 이전 준비 (SOW-L1, 계정 없이 끝낸 부분)

- 이전 절차는 전부 scripts/cloud/의 스크립트이고 순서는 docs/RUNBOOK.md에 있습니다. 모든 스크립트는 -Plan으로 실행 없이 단계만 볼 수 있습니다.

- scripts/cloud/rehearse.ps1이 예행연습입니다. 호스팅 DB 대신 로컬과 같은 이미지의 임시 Postgres, GCS 대신 가짜 버킷, Cloud Run 대신 같은 CPU·메모리 제한을 건 엔진 컨테이너를 씁니다. 스키마 적용 → 데이터 복사(표마다 행 수 비교) → 작업 5개 실행 → 원본 덮어쓰기 거부 확인 → 같은 데이터에서 컨테이너와 노트북의 추천이 같은지 비교까지 하고, 띄운 것을 모두 지웁니다. 실제 표와 data/raw는 읽기만 합니다.

- 예행연습으로 확인하지 못한 것: gcloud, vercel 명령 자체(계정이 없어 문법 검사와 -Plan 실행만 함), 서울 리전에서 서울시 API로 나가는 통신.

- 2026-10-02 측정: 예측 49초·최대 323MB(제한 4Gi), 수집 8초·167MB, 복사 후 DB 150MB.

- 대체 날짜(alt_dates)는 점수가 같으면 가까운 날짜를 먼저 둡니다. 예행연습에서 예측 작업과 수집 뒤 갱신이 같은 점수의 날짜를 다른 순서로 내는 것이 드러나 고쳤습니다.

### 1.3 비용과 저장량 (추정)

DB 행 수 (하루)

| 테이블 | 계산 | 행/일 | 보관 |
| --- | --- | --- | --- |
| live_obs | 111곳 × 48회 | 약 5.3천 | DB 90일, 이후 GCS parquet |
| commerce_obs | 81곳 × 48회 | 약 3.9천 | DB 90일, 이후 GCS parquet |
| city_fcst | 최신 스냅샷만 덮어씀: 111곳 × 12시간 | 고정 약 1.3천 행 | 최신만 |
| forecast_log | 111곳 × 15시간(09~23) × 예측 거리 3개(1·3·7일) | 약 5천 | DB 180일, 이후 GCS parquet |
| forecast_hourly, recommendations | 덮어씀 | 고정 수만 행 | 최신만 |

- DB는 최근 기간만 남기므로 대략 1GB 이하에서 유지될 것으로 봅니다. 행당 인덱스 포함 100~150바이트, 하루 약 1.4만 행 × 90~180일로 계산했습니다.

- Supabase 무료(500MB)로는 모자랄 수 있습니다. W3 첫 주의 실제 크기로 다시 계산하고, 넘으면 Pro(월 $25)로 올립니다.

- 서울시 12시간 예측의 과거 기록(스냅샷마다 12행, 하루 약 7만 행)은 DB에 쌓지 않습니다. 원본 GCS에만 남깁니다.

| 항목 | 비용 |
| --- | --- |
| Cloud Run Jobs (collect 48회/일 × 약 30초, 나머지 하루 1회) | 무료 한도 안 |
| GCS 원본 (gzip 약 1.5MB × 48회/일 ≈ 월 2.2GB씩 증가) | 월 수십~수백 원, 쌓일수록 증가 |
| Supabase | 무료 또는 Pro 월 $25 (위 참고) |
| Vercel Hobby, 서울시·특일 정보 API | 0 |
| Google Maps | 무료 사용량 안이면 0 (10장) |

## 2. 데이터 원천

| 원천 | 내용 | 주기 | 쓰는 곳 |
| --- | --- | --- | --- |
| 서울 실시간 도시데이터 citydata (openapi.seoul.go.kr:8088/{KEY}/json/citydata/1/5/{POI코드}) | 인구 범위·혼잡 단계, 12시간 예측, 연령·성별 비율, 카드 결제(업종별), 날씨, 행사 | 30분마다 | collect → A1·A2 |
| 공개 수집기 imok-lena/seoul-rtd-collector의 git 이력 | 2026-05-11부터의 원본 스냅샷 | 처음 한 번 | backfill |
| 서울시 주요 121장소 영역 (shp) | 장소 경계 | 변경 시 | places |
| 서울시 실시간 인구데이터(영문) API (공공데이터포털 15146171) | 장소 영어 이름 | 변경 시 | places.name_en |
| 서울시 역사마스터 정보 OA-21232 | 역 이름·노선·좌표 | 변경 시 | B등급 장소 생성 |
| 역별 하루 승하차 OA-12914 (파일) | 역별 일 승하차 | 매월 (다음 달 10일께) | tier_b |
| 역별 월간 시간대 승하차 API CardSubwayTime | 역별 시간대 비율 | 매월 | tier_b |
| 집계구 생활인구 OA-14979 (2023-01~2026-07, 종료) | 장소별 과거 시간대 인구 | 더 갱신 없음 | 학습, B등급 흐름 |
| 특일 정보 API (한국천문연구원, 공공데이터포털) | 공휴일·대체공휴일 | 매주 | holidays |
| 고궁 관람 시간·휴궁일 (수동 표) | A2 고궁 3곳의 운영 시간 | 변경 시 | A2 추천 후보 시간 |

## 3. 원장 — Supabase 스키마

시간은 모두 timestamptz(KST 기준 입력)입니다. level은 0 여유 / 1 보통 / 2 약간 붐빔 / 3 붐빔입니다.

| 테이블 | 주요 컬럼 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| places | id, tier(A1/A2/B), name, name_en, category, gu, lat, lon, geom(GeoJSON), poi_code, station_codes[], open_hours(jsonb, 고궁 등), foreign_heavy, serve_state(on/preparing/off/experimental) | B등급 영어 이름은 역사마스터의 영문 역명(없으면 로마자 표기). serve_state: 검증 안 된 9곳은 preparing, 실시간이 없는 10곳은 off. foreign_heavy: 켜기·끄기 표의 외국인 많은 장소 11곳 |
| live_obs | place_id, ts, pop_min, pop_max, level, age_rates(jsonb), male_rate | A1·A2 30분 관측. DB는 90일, 전체는 GCS |
| commerce_obs | place_id, ts, level, pay_cnt, cat_counts(jsonb: 업종 대분류별 결제 건수) | A1 영업 활동. DB는 90일, 전체는 GCS |
| city_fcst | place_id, target_ts, issued_ts, pop_min, pop_max, level | 서울시 12시간 예측, 최신 것만. PK (place_id, target_ts) |
| holidays | date, name, name_en, kind(holiday/substitute/seol/chuseok) | 특일 정보 API + 명절 구간 |
| level_thresholds | place_id, t1, t2, t3, based_on_days | A1·A2: 인구값 → 단계 경계 |
| tier_b_profile | place_id, day_type(weekday/sat/sun), hour, rel | B등급 평소 흐름. 공휴일을 뺀 날로만 만든 평소 최대 대비 비율 |
| lively_profile | place_id, day_type(weekday/weekend/holiday/myeongjeol), hour, a_all, a_food, a_shop, n_days | A1 영업 활동 기대값(0~1). n_days는 근거가 된 날 수 |
| forecast_hourly | place_id, target_ts, issued_ts, source(live/seoul/model/profile), pop, rel, level, a_all, a_food, a_shop, stale, ready | 화면이 읽는 시간대 예측. PK (place_id, target_ts). ready=false면 “준비 중” |
| recommendations | place_id, date, tolerance(calm/moderate/busy_ok), purpose(sight/food/shop, A2·B는 none), state(on/reference/off), off_reason, windows(jsonb), no_window, hours(jsonb, 09~23시 15칸), strip_mode(two_step/windows_only), alt_dates(jsonb), alt_places(jsonb), generated_at | 미리 계산한 추천. 꺼진 조합도 행을 만들고 state=off와 이유를 넣습니다. 화면은 이 값만 보고 조건 창의 선택지를 “준비 중”으로 그립니다(디자인 명세서 5.6). hours와 strip_mode는 4.4-9 |
| similar_places | place_id, other_id, score | A1 비슷한 장소 상위 10개 |
| forecast_log | place_id, issued_date, target_ts, horizon_d, pred, baseline | 평가용 예측 기록. 덮어쓰지 않음 |
| eval_daily | date, horizon_d, segment(normal/holiday), wape_model, wape_baseline, n | 매일 누적 성능. normal = 공휴일이 아닌 모든 날(주말 포함) |
| reco_eval_daily | date, place_id, purpose, tolerance, n_hours, n_lively, n_crowd_ok, chance_hours, chance_lively | 추천 품질(4.6)을 장소별 건수로 쌓습니다. 매주 재판정에서 장소 단위 부트스트랩을 하려면 장소별 값이 있어야 하기 때문입니다. “붐벼도”는 n_crowd_ok를 비웁니다 |
| strip_eval_daily | date, place_id, purpose, tolerance, n_ok, n_ok_lively, n_ok_crowd_ok, n_avoid, n_avoid_unfit | 시간별 2단계 판정의 품질(4.6, E6 약속 1·2)을 장소별 건수로 쌓습니다. n_ok_lively는 A1만(A2는 비움), n_ok_crowd_ok는 “붐벼도”면 비움. B는 실측이 없어 행이 없습니다 |
| model_registry | name, version, trained_range, horizons, metrics(jsonb), artifact_uri, active | 모델 버전 관리. 산출물에 장소 번호표 포함 |
| job_runs | job, started_at, finished_at, status, detail | 작업 성공·실패 기록 |
| recommendation_log | place_id, issued_date, date, tolerance, purpose, state, windows, hours, p90, lively_min | 3일 뒤 날짜의 추천을 낸 그대로 남기는 기록. 덮어쓰지 않음. recommendations는 30분마다 다시 쓰여서 평가할 원본이 따로 필요 |
| lively_norm | place_id, p90_all, p90_food, p90_shop | A1 활동값 정규화 기준(최근 8주 주말·공휴일 09~23시 상위 10% 값). collect가 실측 결제를 활동값으로 바꿀 때 사용 |
| forecast_hourly.a_actual (컬럼) | boolean | 그 시간의 a_*가 기대값이 아니라 실측이면 true. 오늘의 A1 시간에만 생김 |

## 4. 엔진 — Cloud Run Jobs

### 4.0 backfill (처음 한 번)

과거 데이터 없이 시작하면 3주 평균, 단계 경계, 영업 활동 기준을 계산할 수 없습니다. 그래서 운영 전에 과거 데이터를 채웁니다.

- 실시간 인구: 2026-05-11~9/29 관측을 live_obs로 옮깁니다. 이미 뽑아 둔 파일이 있습니다(analysis/data/obs_hist.csv, obs_hist_aug.csv, obs.csv).

  - 이 파일들은 1시간 간격으로 뽑은 것입니다. 30분 간격으로 채우려면 공개 수집기의 git 이력에서 다시 받습니다(collect_rtd_history.py 방식).

- 결제 활동: 지금까지는 주말·공휴일만 모았습니다(cmrcl.csv). 평일을 포함해 5/11부터 다시 받아 commerce_obs에 넣습니다(collect_cmrcl.py에서 날짜 필터를 뺌).

- 원본: 받은 스냅샷을 GCS 원본 버킷에도 넣습니다.

- 이 작업은 한 번만 돕니다. 다시 실행해도 같은 행이 두 번 들어가지 않게 만듭니다(PK 기준 upsert).

최소 데이터 기준 (모자라면 ready=false, 화면은 “준비 중”) - 예측: 같은 요일의 관측이 2주 이상 - 단계 경계: 최근 90일 관측에 서울시 단계 4개 중 3개 이상이 나타남 - 영업 활동: 날짜 유형마다 4일 이상. 단 명절은 1회 이상이고, 1회뿐이면 “근거 약함” 표시

### 4.1 collect (30분마다)

- 121곳을 병렬로 호출합니다(10곳은 지금까지 늘 오류라 serve_state=off로 두되 호출은 계속해서 복구를 감지). 실패하면 3번까지 다시 시도합니다.

- 응답 원본 전체를 gs://urbanpulse-raw/YYYY/MM/DD/HHMM.json.gz로 저장합니다.

- 파싱해서 live_obs, commerce_obs에 넣고, city_fcst는 최신 값으로 덮어씁니다. 파서는 analysis/scripts/collect_rtd.py와 collect_cmrcl.py를 옮겨 씁니다.

  - 업종이 하나뿐인 장소는 목록이 아닌 단일 객체로 옵니다. 두 형태를 모두 처리해야 합니다.

- 오늘 남은 시간 갱신: 서울시 12시간 예측으로 forecast_hourly를 덮어씁니다(source=seoul). 해당 장소의 오늘 추천도 다시 계산합니다(4.4).

  - 결제 관측이 있는 오늘 시간은 a_all·a_food·a_shop을 실측(결제 건수 ÷ lively_norm의 기준값)으로 바꾸고 a_actual = true로 표시

  - 오늘 추천을 다시 만들 때 창은 지금 시각 이후에서만 선택(4.4-3). B(역세권)의 오늘 행도 함께 다시 만듦

  - 장소 코드 점검은 poi_code가 있는 장소만 비교(역세권 행에는 코드가 없음)

- 활성 111곳 중 실패가 20곳을 넘으면 job_runs에 실패로 남기고 종료 코드 1로 끝냅니다.

### 4.2 forecast (매일 05:00)

A1·A2 장소마다 오늘부터 7일 뒤까지 시간대 예측을 만듭니다. 12시간 이내 중 source=seoul이 이미 있는 시간은 덮어쓰지 않습니다.

- 기준값: 최근 3주 같은 요일·시간의 실측 평균(live_obs). 같은 요일이 2주 미만이면 ready=false입니다. 7일 뒤 예측은 불변 조건 1에 따라 2~4주 전을 씁니다.

- 변화율: 달력 변화율 모델로 계산합니다.

  - 학습한 장소(장소 번호표에 있음)는 ratio_v1을 씁니다.

  - 번호표에 없는 장소(실시간 111곳 중 9곳)는 ratio_v1b를 씁니다.

  - 입력: 장소(또는 장소 유형), 시간, 요일, 월, 공휴일 여부, 주말과 겹친 공휴일 여부, 명절 구간, 공휴일까지 남은 날·지난 날, 예측 거리(0~7일)

  - 출력: log(실제 ÷ 3주 같은 요일 평균)

- 예측 인구 = 기준값 × exp(변화율)

  - 근거: 처음 보는 공휴일 5일, 3일 뒤 예측에서 21.6% → 17.3% (서비스정의서 부록). 다른 예측 거리는 실험 E2 전까지 검증되지 않았습니다.

- 단계: level_thresholds로 인구를 단계로 바꿉니다.

  - 경계값은 최근 90일 실측 인구와 서울시 단계를 비교해서 정합니다.

  - 규칙: 경계 k마다 “단계 k 이상인데 경계 아래인 관측 수 + 단계 k 미만인데 경계 이상인 관측 수”가 가장 적은 인구값. 같으면 낮은 값. 세 경계는 단조가 되게 보정

  - 이전 규칙(그 단계가 찍힌 가장 낮은 인구)은 이상값 하나에 경계가 내려가 단계를 높게 예측했음. 9월 실측 기준 서울시 단계와의 일치 48.6% → 79.6%(실험 17)

- 영업 활동 (A1만): lively_profile에서 그날 유형과 시간의 값을 가져옵니다.

  - 날짜 유형: 설·추석 연휴는 “명절”, 다른 공휴일은 “공휴일”, 토·일은 “주말”, 나머지는 “평일”

- 모든 예측(1·3·7일 뒤, 09~23시)을 forecast_log에 따로 남깁니다(평가용).

- 이어서 추천(4.4)과 비슷한 장소(4.5)를 계산합니다.

### 4.3 tier_b (매월, 승하차 데이터가 올라온 뒤)

121곳 밖의 역 주변에 대해 평소 흐름을 만듭니다.

- 장소 만들기: 역 좌표에서 반경 250m 원을 그립니다. 121곳 영역과 절반 이상 겹치는 역은 뺍니다.

- 집계구 흐름: 집계구 생활인구(2023-01~2026-07)에서 공휴일을 뺀 날만 써서 면적 비율로 합치고, 요일 유형(평일/토/일) × 시간 평균을 냅니다(analysis/scripts/eval_fill_gap_oa.py 방식).

- 지하철 흐름: 최근 3개월 하루 승하차 × 월간 시간대 비율로 만듭니다(eval_station_fill.py 방식). 공휴일은 뺍니다.

- 선택 규칙: 두 흐름의 요일·시간 상관이 0.0보다 낮으면(서로 반대로 움직이면) 지하철 흐름을 씁니다.

  - 기준값 0.0~0.5 모두 결과가 거의 같았습니다(흐름 상관 중앙값 0.81~0.83). 미리 정한 규칙대로 8월 데이터로 고른 0.0을 씁니다(서비스정의서 10.15).

- 공휴일을 뺀 평소 최대(상위 10%) 대비 비율 rel로 바꿔 tier_b_profile에 넣습니다.

- B등급 단계: 0 = rel < 0.5 “평소보다 한산”, 1 = 0.5~0.9 “평소 수준”, 2 = 0.9 이상 “가장 붐비는 시간대”

  - 실측 단계와 62.3% 일치했습니다(95% 신뢰구간 57.5~66.8%, 카파 0.31). 통일 규칙으로 경계 → 참고용입니다.

  - 그래서 화면은 단계 색보다 흐름 곡선과 “가장 붐비는 시간대” 표시를 중심으로 합니다.

- 날짜별 예측: 그날 요일 유형의 rel 흐름을 씁니다.

  - 공휴일 보정은 ratio_v1b로 켭니다(E1 통과, 공휴일 오차 32.7% → 28.2%).

  - 기준값을 “공휴일을 뺀 같은 요일 유형 평균”으로 정해서, 이중 조정을 막습니다. ratio_v1b의 목표값도 같은 기준으로 학습합니다.

- 데이터 신선도: 집계구 부분은 2026-07에서 멈춘 데이터입니다. 승하차 부분만 매월 새로워집니다. 250m 격자 데이터를 받을 수 있으면 교체합니다(10장).

- 첫 구현 범위(SOW-MB): 평소 흐름과 추천만. 공휴일 보정(ratio_v1b)은 뒤로 미루고, 공휴일 날짜의 B 추천은 끔. 학습에 없는 A1·A2 장소도 ratio_v1b 전까지 준비 중. 입력은 연구에 쓴 파일 그대로(집계구 2026-05~06, 승하차 3개월)

### 4.4 추천 계산

장소 × 날짜 × 허용도 × 목적마다 계산합니다. A1 81곳 × 3목적 + A2 30곳 + B등급 역, 각각 × 8일 × 허용도 3입니다.

- 후보 시간

  - A1: 09~23시 중 “활발한 시간”만 남깁니다.

    - 활동값 정의: 해당 업종(맛집 = 음식·음료, 쇼핑 = 유통 + 패션·뷰티, 구경·산책 = 전체) 결제 건수 ÷ 그 장소의 최근 8주 주말·공휴일 09~23시 같은 업종 결제 건수 상위 10% 값

    - 기준: 구경·산책 0.5, 맛집 0.5, 쇼핑 0.6

    - E3 결과에 따른 설정

      - 구경·산책, 맛집: 추천 시간에 실제로 활발했던 비율 91~92%

      - 쇼핑: 기준 0.5에서는 실패(83.4%). 기준을 0.6으로 올린 재시험(E3b)에서 사전 기준을 통과했습니다(9월 활발 88.9%).

      - 목적 × 허용도별로 켜고 끄는 것은 아래 “켜기·끄기 표”를 따릅니다.

    - 명절(설·추석 연휴): 영업 활동 조건을 쓰지 않습니다. 평소 공휴일 기준으로 추천하면 실제로 활발했던 비율이 57~65%뿐이었습니다(E3). A1의 명절 혼잡 기준 추천도 검증하지 않았으므로, 명절에는 A1 추천을 모두 끄고 혼잡 예측 막대와 “명절에는 문을 닫는 가게가 많을 수 있어요”만 보여 줍니다. 명절 관측이 쌓이면 명절 전용 기준을 다시 시험합니다.

    - 외국인이 많은 장소(명동·동대문·이태원·홍대·인사동·남대문 이름이 들어간 11곳): 별도로 판정했고, 아래 표를 따릅니다. 사람 대비 결제가 적은 곳(DDP, 동대문)은 장소별 기준을 다음에 시험합니다.

  - A2: 09~20시. 고궁은 open_hours(관람 시간·휴궁일) 안에서만 고릅니다. 목적 입력은 없습니다.

  - B: 09~22시. 목적 입력은 없습니다.

- 점수 (L = 예측 단계, a = 활동값. A2·B는 a = 1로 둡니다)

| 허용도 | 점수 |
| --- | --- |
| 최대한 한적하게 | a − 0.6·L |
| 적당히 활기찬 게 좋아요 (기본) | a − 0.5·abs(L − 1) |
| 붐벼도 괜찮아요 | a − 0.2·max(L − 2, 0) |

- 연속된 1~2시간을 묶어 창을 만듭니다. 점수가 높은 순으로 겹치지 않는 창을 최대 3개 고릅니다. 한 시간으로 사람이 몰리는 것을 조금이라도 막기 위해서입니다.

  - 창 후보는 “가도 괜찮아요”(4.4-9의 rating = 1) 시간만. 활발하지만 허용도를 넘는 시간은 창에 들어가지 않음. 실험 15로 재판정(7.1)

  - 오늘 날짜는 지금 시각 이후의 시간만 후보. 지난 시간의 칸은 그대로 두고 창에서만 제외. 남은 후보가 없으면 no_window = true

  - 저장되는 창은 모두 1시간. 2시간 창의 점수는 두 시간의 평균이라 더 좋은 한 시간을 넘지 못함(연구 코드와 같은 동작). 화면이 붙어 있는 시간을 한 범위로 묶어 표시(디자인 명세서 9.1)

- 후보 시간이 하나도 없거나, 가장 좋은 창도 허용도를 넘는 단계(한적: L ≥ 2, 적당: L = 3)면 no_window = true입니다. 화면은 대안을 맨 위로 올립니다.

- 대안 날짜 (모든 등급): 같은 장소에서 7일 중 가장 좋은 창의 점수가 선택한 날보다 높은 날을 최대 2개 넣습니다. 항상 계산합니다.

- 대안 장소 (A1만): 비슷한 장소(4.5) 중 같은 시간 창의 예측 단계가 1 이상 낮은 곳을 최대 3개 넣습니다. 거리 5km 안에서만 고릅니다.

- 설명 문구: 규칙으로 만듭니다(LLM 없음).

  - 엔진은 문장이 아니라 문구 코드와 값만 저장합니다. 예) {crowd: 1, act: "food", act_level: "lively", hours: [12,13]} (모양과 문장 규칙은 디자인 명세서 9.3)

  - 실제 문장은 화면이 언어별 번역 파일로 만듭니다.

    - 한국어: “12~13시: 사람 보통, 음식점 활발”

    - 영어: “12–1 PM: moderate crowd, restaurants busy”

  - A2·B 문구에는 영업 활동 표현을 쓰지 않습니다.

- 시간별 판정 hours (디자인 명세서 7장). 추천을 계산할 때 09~23시 15칸을 함께 만듭니다. 한 칸은 {"h": 14, "rating": 0|1, "in_window": bool, "reason": "fit"|"closed"|"too_busy"|"outside_hours", "crowd": 0~3 또는 B는 0~2, "act": "lively"|"quiet"|null}.

  - rating 0(피하세요): A1에서 예측 활동값이 목적 기준 미달이면 closed, 허용도를 넘는 혼잡(한적 L ≥ 2, 적당 L = 3)이면 too_busy, 후보 시간 밖(A2 20시 이후·휴궁 시간, B 23시)이면 outside_hours. 여러 이유가 겹치면 이 순서의 앞쪽 하나(outside_hours → closed → too_busy)

  - rating 1(가도 괜찮아요): 나머지, reason = fit

  - in_window: 3단계에서 고른 추천 창에 속하면 true

  - act: A1만 값(a ≥ 0.5면 lively), A2·B는 null

  - strip_mode: 켜기·끄기 설정 파일의 strip 값. E6(디자인 명세서 7.3) 전에는 모든 조합이 windows_only이고, 화면은 이때 추천 창과 나머지 두 가지로만 그립니다. 엔진은 windows_only여도 rating을 계산해 저장합니다(평가에 필요)

- 점수의 계수는 초기값입니다. 사용자 인터뷰 뒤 조정하고, 조정한 내용은 이 문서에 기록합니다.

- “최대한 한적하게”의 혼잡 약속이 가장 약합니다. 보강 규칙 3개(가중치 1.0, 단계 1 이하만, 단계 0 우선)를 E3c에서 시험했지만 모두 실패했습니다.

- 통일 규칙에 따라 A1의 “한적”은 세 목적 모두 끕니다(아래 표). 구경의 “한적”은 참고용이었으나 실험 15에서 활발 비율 84.4%로 기준 미달.

켜기·끄기 표 (통일 규칙 재판정, 서비스정의서 10.15·부록 실험 13)

| 추천 (허용도) | 한적 | 적당 (기본) | 붐벼도 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 구경·산책 | 끔 | 켬 | 켬 |
| A1 맛집 | 끔 | 켬 | 켬 |
| A1 쇼핑 (기준 0.6) | 끔 | 참고용 | 켬 |
| A1 외국인 많은 장소 11곳, 구경 | 끔 | 참고용 | 참고용 |
| A1 외국인 많은 장소, 맛집 | 끔 | 참고용 | 참고용 |
| A1 외국인 많은 장소, 쇼핑 | 끔 | 끔 | 끔 |
| A1 명절 (모든 목적) | 끔 | 끔 | 끔 |
| A2 공원·고궁 | 켬 | 켬 | 켬 |
| B 역세권 | 켬 | 켬 | 켬 |

- 이 표는 코드가 아니라 설정 파일(engine/config/feature_flags.yaml)에 둡니다. evaluate가 매주 다시 판정한 결과로 바꿀 수 있어야 하기 때문입니다.

- 같은 파일에 조합(목적 × 허용도 × 장소 묶음)마다 strip: two_step | windows_only를 둡니다. 처음 값은 모두 windows_only이고, E6 판정에 따라 통과·경계인 조합만 two_step으로 바꿉니다.

- “끔”인 조합은 추천을 만들지 않고, 화면에서 해당 칩을 “준비 중”으로 보여 줍니다. “참고용”은 추천에 “참고용” 배지를 붙입니다.

- A1 명절은 추천 없이 혼잡 예측 막대만 보여 줍니다.

### 4.5 비슷한 장소 (매일, A1만)

- 장소 특징: 최근 4주 평균으로 만듭니다.

  - 방문객 연령 비율(10대~70대), 남성 비율

  - 업종 대분류별 결제 비중

  - 장소 유형(발달상권·관광특구 등)

- 이 특징들의 코사인 유사도로 상위 10곳을 similar_places에 넣습니다.

- 연령·성별 비율은 backfill 파일에 없어서 운영 시작 후 4주가 지나야 계산할 수 있습니다. 그 전에는 업종 비중과 장소 유형만 씁니다.

### 4.6 evaluate (매일 06:00)

- 어제 날짜를 목표로 한 forecast_log의 예측을 실측(live_obs)과 비교합니다. 예측 거리는 1·3·7일입니다.

- 기준값(3주 평균)과 모델의 오차(WAPE)를 평소(주말 포함)/공휴일로 나눠 eval_daily에 넣습니다.

- 경고 규칙 (5장 관문과 같은 기준): 최근 4주 평소 오차에서 모델이 기준값보다 0.3%p 넘게 나쁘면 job_runs에 경고를 남깁니다.

- 추천 품질 점검 (A1): 어제 추천한 창에 대해 목적별로 세 가지를 기록합니다.

  - 실측 활동값(같은 업종)이 0.5 이상인 비율

  - 우연 수준(09~23시 중 실제로 활발했던 시간의 비율)

  - 혼잡 약속을 지킨 비율. “붐벼도 괜찮아요”는 정의상 항상 지키므로 빼고 계산합니다.

- 시간별 판정 점검 (A1·A2): 어제의 hours 전체를 실측과 비교해 strip_eval_daily에 넣습니다. “가도 괜찮아요” 칸의 실제 활발(A1)·혼잡 약속, “피하세요” 칸 중 실제로 조건에 맞지 않았던 칸 수. E6와 매주 재판정이 이 표를 씁니다.

- 입력: 추천 품질과 시간별 판정은 recommendation_log(3일 전에 낸 추천)를 채점. 실제 활발 기준은 모든 목적 0.5(쇼핑의 0.6은 예측 쪽 기준). 첫 채점 가능일은 기록 시작 3일 뒤

- 매주 재판정 rejudge: 표만 출력하고 data/rejudge/에 제안 파일 저장. 설정 파일은 --apply를 줄 때만 변경. 조합당 28일 또는 10곳 미만이면 판정 보류. 시간별 2단계(strip)는 이 작업이 바꾸지 않음(E6에서 한 번 판정)

### 4.7 archive (매일 03:00)

- 90일 지난 live_obs·commerce_obs, 180일 지난 forecast_log를 GCS parquet로 옮긴 뒤 DB에서 지웁니다.

- 옮긴 파일의 행 수가 DB에서 지울 행 수와 같을 때만 지웁니다.

- 현재 상태: 로컬에서는 --dry-run으로 후보 수만 확인하고 삭제·예약 실행 없음. 90일 지난 결제 관측을 지우면 lively_profile의 공휴일·명절 유형이 비게 됨(전체 이력 평균). 보관 기간 재설계 뒤 켬(10장)

### 4.8 불변 조건 (테스트로 고정)

- 예측은 예측 시점 이후의 데이터를 쓰지 않습니다. 기준값은 target − 7k일만 쓰고, 7일 뒤 예측은 k ≥ 2입니다.

- A1 추천 창은 “활발한 시간” 조건을 통과한 시간만 포함합니다.

- 인구를 단계로 바꾸는 함수는 단조입니다. 인구가 늘면 단계가 줄지 않습니다.

- GCS 원본과 forecast_log는 수정하지 않습니다. DB에서 지우는 것은 4.7의 보관 절차뿐입니다.

- 데이터가 90분 넘게 들어오지 않은 장소는 forecast_hourly.stale = true로 표시합니다.

- A2·B 추천과 문구에는 영업 활동 정보가 들어가지 않습니다.

- 기능은 켜기·끄기 표(4.4)를 따릅니다. “끔”이면 추천을 만들지 않고 화면에 “준비 중”을, “참고용”이면 배지를 표시합니다. 표에 없는 조합(검증하지 않은 것)은 끔입니다.

- state가 on·reference인 행의 hours는 정확히 15칸(09~23시 순서)이고, off인 행은 hours가 비어 있습니다.

- in_window인 칸은 항상 rating = 1이고, in_window 칸의 집합은 windows의 시간과 같습니다.

- rating = 0 ⇔ reason ≠ fit. A2·B 칸의 act는 항상 null입니다(불변 조건 6).

- strip_mode는 설정 파일의 strip 값과 같고, 설정에 없는 조합은 windows_only입니다.

### 4.9 integrity (수집·예측이 끝날 때마다, 수동 실행 가능)

- 저장된 행을 읽기만 하는 점검. 모든 항목이 0건이어야 하고, 하나라도 있으면 종료 코드 1

- 언제나 성립하는 점검 18개: 불변 조건 8~10, 칸의 혼잡 단계와 그 시각 예측 단계의 일치, 오늘 창이 만들어진 시각보다 앞서지 않음, 대안 날짜·장소가 꺼졌거나 창이 없는 행을 가리키지 않음, 미래 시각의 live, 13시간 넘는 seoul, 단계 경계 순서, 결제 업종 키, 2시간 넘게 running인 작업 등

- 예측 직후에만 성립하는 점검 6개(--full): 장소별 8일 × 24시간 행 수, 추천 행 수, 지난 날짜 행, 꺼진 장소의 행, 실측 활동 표시의 범위

- forecast는 전체, collect는 언제나 성립하는 점검을 끝에 실행. 걸리면 그 실행을 warn으로 기록하고 목록을 detail.integrity에 남김

### 4.10 작업 공통 규칙 (하드닝)

- 실패하면 먼저 롤백하고, 작업 기록은 별도 연결로 fail을 남김. 2시간 넘은 running 행은 다음 실행이 abandoned로 닫음

- forecast가 화면이 읽는 표(장소 상태, 단계 경계, 활동 기준, 예측, 추천, 비슷한 장소)를 한 번에 커밋. 평가용 기록 두 표는 그 뒤

- 활성 모델이 등록돼 있는데 모델 파일이 없으면 종료 코드 1(이미지에 models/ 포함, MODELS_DIR)

- 수집: 원본 쓰기 실패는 그 장소만 실패 처리, 꺼지지 않은 장소의 실패 + 무자료가 20곳 초과면 fail, 전체 호출 6분 제한, 원본은 임시 파일로 쓴 뒤 이름을 붙여 반쯤 쓰인 파일이 남지 않게 함

- archive: 인자 없이 실행하면 종료 코드 2. --dry-run만 동작

- DB 연결 실패 문구에 연결 문자열을 넣지 않음

## 5. 모델 — 달력 변화율 ratio_v1, ratio_v1b

- 학습 데이터: 집계구 생활인구로 만든 장소별 시간대 인구, 2023-01~2026-07, 111곳

  - analysis/scripts/build_place_oa.py의 결과 analysis/data/place_oa/*.parquet

  - 실시간 장소 111곳과 학습 장소 111곳은 같은 집합이 아닙니다. 실시간 장소 중 9곳이 학습에 없습니다.

- 학습 코드: analysis/scripts/eval_ratio_live.py의 train()을 app/engine/train/train_ratio.py로 옮깁니다.

  - 공휴일은 코드에 적힌 목록 대신 holidays 테이블에서 읽습니다.

  - 예측 거리 0~7일 모두로 학습합니다. E2에서 모든 거리가 관문을 통과했습니다. 기준값이 같은 0~6일은 결과도 같았습니다.

  - 장소 번호표(장소 코드 → 번호)를 모델 산출물에 함께 저장합니다.

- 모델: HistGradientBoosting(최대 500회, 학습률 0.05, 잎 63개). 3백만 행을 표본으로 씁니다.

- ratio_v1b: 장소 번호 대신 장소 유형 특징(장소 유형, 평소 흐름의 모양 요약)을 씁니다.

  - A1·A2 중 학습에 없는 9곳과 B등급 역에 씁니다.

  - B등급용 목표값은 “공휴일을 뺀 같은 요일 유형 평균” 대비로 따로 학습합니다(4.3-7).

- 등록 관문 (둘 다 통과해야 active, 예측 거리별로 따로 판정)

  - 최근 공휴일 5일 이상에서 실측 기준 오차가 기준값보다 10% 이상 낮을 것

  - 평소(주말 포함) 오차가 기준값보다 0.3%p 넘게 나쁘지 않을 것

  - 관문을 통과하지 못한 예측 거리는 변화율을 쓰지 않고 기준값(3주 평균)만 씁니다. 이것은 숨은 대체가 아니라 관문 결과에 따른 설정이고, model_registry.horizons에 기록합니다.

- 운영 모델 결과(2026-10-01, 시각 구간 평균 격자, holidays 표 사용): 0~7일 모두 관문 통과, model_registry에 등록

  - 공휴일 5일: 0~6일 뒤 20.7% → 17.2%, 7일 뒤 20.6% → 18.3%

  - 평소: 5.76% → 5.95%(0.19%p 나쁨, 관문 0.3%p 이내)

  - 옛 격자·연구 공휴일 목록으로는 연구 수치(21.6% → 17.4%, 7일 뒤 18.2%)를 그대로 재현

  - 연구 공휴일 목록에 노동절(5/1)·제헌절(7/17)이 빠져 있었음. 운영 모델은 두 날을 포함

- 재학습: 새 공휴일이 5일 이상 쌓이면 합니다. 7월 이후 기간은 생활인구 대신 live_obs를 목표값으로 추가합니다. 변화율은 같은 출처 안의 비율이라 규모 차이가 문제되지 않습니다.

## 6. 화면 — Vercel

### 6.1 경로

모든 경로 앞에 언어가 붙습니다(/ko/..., /en/...). /로 들어오면 브라우저 언어를 보고 넘겨 줍니다. 번역은 next-intl의 언어별 JSON 파일로 관리합니다.

| 경로 | 화면 | 기기 |
| --- | --- | --- |
| / | 장소 검색, “지금 가장 붐비는 곳 TOP 5”(A1·A2 실시간 단계 내림차순), “지금 열려 있고 한산한 곳”(A1 단계 0~1 + 활동 0.5 이상, A2 단계 0~1 + 운영 시간), 관심 장소 | 모바일 우선 |
| /p/[id] | 장소 상세: 날짜 탭(7일), 목적·허용도 선택, 시간대 막대, 추천 카드, 대안 | 모바일 우선 |
| /map | 지도: 날짜·시간을 바꾸며 장소 비교. B등급은 “역세권 포함” 토글을 켜야 보임(기본 꺼짐) | 모바일·PC (디자인 명세서 5.11, 6.6) |
| /about | 데이터 출처(공공누리 표기), 예측 방법, 한계, 검증 전 기능 목록 | 공통 |

화면의 모양·컴포넌트·상태·문구는 docs/specs/UrbanPulse_디자인명세서.md에 있습니다. | /admin → /admin/eval | 누적 성능(eval_daily), 추천 품질, 작업 상태(job_runs). /admin의 입력 창에 토큰을 넣으면 12시간짜리 세션 쿠키(httpOnly, SameSite=Strict)를 받고, 쿠키가 없으면 /admin/eval은 404. 토큰은 주소에 싣지 않음(접속 기록에 남기 때문) | PC |

### 6.2 장소 상세 /p/[id]

- 맨 위: 장소 이름, 등급 배지(B등급은 “추정”), 지금 혼잡 단계(A1·A2), 데이터 기준 시각

- 입력: 날짜 탭, 목적 칩(A1만: 맛집·쇼핑·구경·산책), 허용도 칩(한적·적당·붐벼도 OK). 기본값은 오늘, 구경·산책, 적당이에요.

  - 켜기·끄기 표(4.4)에서 “끔”인 조합의 칩은 흐리게 “준비 중”으로 보여 주고 누를 수 없어요. 예) 맛집을 고르면 “한적” 칩이 준비 중

  - “참고용” 조합의 추천 카드에는 “참고용” 배지와 “검증 표본이 아직 적어요” 설명을 붙여요.

  - A1에서 명절 날짜를 고르면 추천 카드 대신 혼잡 예측 막대와 휴무 안내만 나와요.

- 시간대 막대(09~23시): 막대 색은 혼잡 단계예요. 막대 아래 점선은 영업 활동이고, A1만 있어요. 추천 창은 테두리로 강조해요.

  - 12시간 이내(서울시 예측)와 그 뒤(우리 예측)는 막대 모양을 다르게 해서 구분해요.

- 추천 카드 2~3개: 시간 창, 설명 문구, “왜 이 시간?” 펼침

- 대안: “이번 주 더 나은 날”(날짜 카드), “비슷하지만 덜 붐비는 곳”(장소 카드, A1만). no_window면 대안이 맨 위로 와요.

- 준비 중: ready=false면 막대 대신 “데이터를 모으는 중이에요”를 보여 줘요.

- 관심 장소: 별표로 저장해요(localStorage). 저장 실패는 조용히 넘어가요. 없어도 화면은 정상 동작해요.

### 6.3 대시보드 /map

- 지도: 해외 관광객을 위해 지도 글자를 언어별로 바꿀 수 있어야 합니다. 카카오맵은 한국어 중심이라 이 조건에 맞지 않습니다.

  - 기본안은 Google Maps JavaScript API입니다. 언어를 지정할 수 있습니다.

  - 무료 사용량과 요금은 W0에서 확인합니다(10장).

  - 로컬 단계는 MapLibre GL + OpenFreeMap(positron, 키 없음). 로컬 Google 키에 결제 설정이 없어 지도가 뜨지 않음. 지명은 name:ko·name:en으로 전환. Google 여부는 SOW-MC에서 다시 결정

- 마커: A1·A2는 원, B는 옅은 원으로 그립니다. 색은 선택한 날짜·시간의 단계입니다. B는 3단계 색을 씁니다(4.3-6).

- 오른쪽 목록: 정렬 기준은 “지금 가장 한산한 핫플”(A1 중 단계가 낮고 활동이 높은 순)과 이름순이에요.

- 시간 슬라이더: 바꿀 때마다 새로 요청하지 않도록 하루치 전체를 한 번에 받습니다.

### 6.4 API (Next.js route handler, 읽기 전용)

| 요청 | 응답 |
| --- | --- |
| GET /api/places?q=&tier= | 장소 목록 (id, 이름, 등급, 유형, 좌표) |
| GET /api/home?tolerance=&purpose= | 홈 두 목록: busy_top(A1·A2 5곳, 지금 단계·인구 범위·오늘 1순위 창) + open_quiet(최대 5곳, 같은 필드 + 오늘 hours 띠). “지금”은 장소별 가장 최근 실측 시간(source = live)의 forecast_hourly 행. open_quiet의 A1은 실측 활동값(a_actual)이 0.5 이상인 곳만. 기대값으로 고르지 않음(실험 16). 캐시 s-maxage=300 |
| GET /api/flags | 오늘 추천의 상태별 개수(등급·외국인 많은 장소·목적·허용도별). /about의 켜진 기능 표 |
| GET /api/places/[id]/day?date= | 09~23시 forecast_hourly + 지금 관측 + 데이터 기준 시각 + stale·ready 여부 |
| GET /api/places/[id]/recommend?date=&tolerance=&purpose= | recommendations 한 행 (창, no_window, hours, strip_mode, 대안 날짜, 대안 장소). ⑤ 하루 상세 |
| GET /api/places/[id]/week?tolerance=&purpose= | 오늘부터 8일의 recommendations 행(날짜, state, windows, hours, strip_mode). ③ 이번 주 |
| GET /api/map?date=&tolerance=&purpose= | 그날, 그 조건의 모든 장소 행(장소 id, 좌표, 등급, state, windows, hours, strip_mode). A2·B는 purpose=none 행을 함께 줌. ⑦ 지도 |

- 캐시: 정상 응답에 s-maxage=300을 붙입니다. 데이터가 30분마다 바뀌기 때문입니다. 오류 응답은 no-store

- 입력 검증: 날짜는 오늘~7일 뒤만(지난 날짜 410, 그 밖 400), 검색어 50자 초과 400, 없는 장소 404. 검색어는 문자 그대로 일치(괄호·%·* 포함)

- 행 수 제한: PostgREST는 응답을 1,000행에서 자름. 1,000행을 넘을 수 있는 읽기(/api/flags, /api/map)는 끝까지 나눠 읽음

- 오늘의 추천 창: 저장된 창 중 이미 끝난 시간은 홈 API와 화면에서 내지 않음(오늘 행은 30분마다 다시 만들어져 시각이 바뀐 직후 잠깐 남기 때문)

### 6.5 표현 규칙

- A1·A2 단계 이름은 서울시와 같게 씁니다: 여유 / 보통 / 약간 붐빔 / 붐빔. 영어는 서울시 영문 API가 쓰는 단계 이름을 그대로 씁니다(W2에서 확인).

- B등급은 3단계로 씁니다: “평소보다 한산 / 평소 수준 / 가장 붐비는 시간대”. 절대 인원은 말하지 않습니다.

- 공휴일·명절이면 날짜 탭에 이름을 붙입니다(예: “추석 Chuseok”). 해외 관광객이 한국 공휴일을 몰라도 알 수 있게 하기 위해서입니다.

- 명절에 A1 영업 활동의 근거가 약하면(명절 관측 1회) “명절에는 문을 닫는 가게가 많을 수 있어요”를 함께 보여 줍니다.

- 시간 표기는 한국어 24시간제, 영어 12시간제(AM/PM)입니다.

- 인원 숫자는 A1·A2 “지금”에만 서울시가 준 범위(예: 3,000~3,500명)로 보여 줍니다.

- 데이터가 늦으면(stale) 막대를 흐리게 하고 “데이터가 늦어지고 있어요(마지막 14:30)”라고 표시합니다.

## 7. 검증

### 7.0 판정 규칙 (모든 항목 공통)

- 통과: 점추정과 장소 단위 부트스트랩 95% 신뢰구간 전체가 기준을 만족 → 켬

- 경계: 점추정만 기준을 만족하고 신뢰구간이 기준에 걸침 → 켜되 “참고용” 배지, 매주 다시 판정

- 실패: 점추정이 기준 미달 → 끔(“준비 중”)

- 기준값은 7.1에 미리 정한 값입니다. 사용자가 고를 수 있는 조합(목적 × 허용도, 장소 묶음)을 각각 하나의 약속으로 판정합니다. 정의상 항상 참인 약속(“붐벼도”의 혼잡 약속, B의 “적당” 혼잡 약속)은 판정하지 않습니다. 미리 정한 선택 규칙을 따릅니다.

- 2026-09-29 재판정 결과: 44개 항목 중 통과 16, 경계 15, 실패 13 (서비스정의서 부록 실험 13). 결과는 4.4의 켜기·끄기 표에 반영했습니다.

### 7.1 켜기 전에 해야 하는 실험 (운영 방식 그대로 재검증)

지금까지의 검증 중 일부는 실제 운영 방식과 조건이 달랐습니다(서비스정의서 10.12). 아래 실험은 운영과 같은 입력·같은 계산으로 다시 검증합니다. 통과 기준은 실험 전에 고정했습니다.

결과 (2026-09-29 실행, 자세한 표는 서비스정의서 부록 실험 7~9)

| # | 판정 | 결과 | 적용한 대응 |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | 통과 | 흐름 상관 0.83, 크게 틀린 역 7%, 3단계 일치 61.5%(약함), 공휴일 보정 32.7% → 28.2% | B등급 공휴일 보정 켬. 단계보다 흐름 곡선 중심으로 표시 |
| E2 | 통과 | 0~7일 모든 거리에서 관문 통과. 0~6일은 결과 동일 | 모든 거리에서 변화율 사용 |
| E3 | 일부 통과 | 구경 90.9%/92.2%, 맛집 91.9%/91.1% 통과. 쇼핑 83.4% 실패, 추석 57~65% 실패 | 명절은 영업 활동 조건 끔. 쇼핑은 재시험 |
| E3b | 통과(아슬아슬) | 쇼핑 기준 0.6(8월로 선택): 9월 활발 88.9%, 혼잡 약속 91.7%, 추천이 나온 비율 96.3%. 8~9월 전체 활발 86.9%, 95% 신뢰구간 84.8~88.7% | 쇼핑 켬(기준 0.6). 데이터가 쌓이면 다시 판정 |
| E3c | 실패 | “최대한 한적하게” 보강 규칙 3개 모두 8월 기준 미달 | 현재 규칙 유지, 화면 안내 추가 |
| 재판정 | 통과 16 / 경계 15 / 실패 13 | 7.0 통일 규칙. A2·B 혼잡 추천을 새로 검증해 통과, 연휴 예측과 B 흐름·단계는 경계 | 4.4 켜기·끄기 표, B 선택 규칙 0.0 |
| E5 | 3단계 폐기 | 시간별 3단계(“좋아요” = 주간 최고 점수 − 0.15 이내): 9월 통과 35 / 경계 4 / 실패 9. 좋아요가 시간의 3~7%뿐이고 괜찮아요와 실제 적합률 차이가 작음(한적 조합은 역전) | 2단계(가도 괜찮아요 / 피하세요) + 추천 창으로 변경 (디자인 명세서 7장) |
| E15 | 한 조합 끔 | 창을 “가도 괜찮아요” 시간에서만 고르는 규칙을 8~9월로 재판정. 혼잡 약속은 95~99%로 오름. A1 구경·한적만 활발 84.4%로 실패, 나머지 11개 조합은 표와 같음 | A1 구경·한적 끔 |
| E16 | 실패 | 홈 “지금 열려 있고 한산한 곳”을 평소 활동값으로 고르면 실제 활발 84.2%(82.3~86.0%), 기준 85% 미달. 조건 없이 고르면 59.5% | 실측 결제 활동으로 선택 |
| E17 | 경계 규칙 교체 | 단계 경계 규칙 2개 × 활동 기준 2개 비교. 새 경계 규칙: 3일 전 예측의 단계 일치 57.1% → 72.1%, “너무 붐빔” 표시 적중 19% → 73%, 추천이 나온 날 90.8% → 97.9%, 평일 추천이 거의 없던 장소 2곳 → 0곳. 혼잡 약속(구경·적당) 98.5% → 95.2%. 외국인 많은 장소 쇼핑·붐벼도는 활발 84.8%로 실패. 날 유형별 활동 기준은 더 나빠 채택하지 않음 | 경계 규칙 교체, 해당 조합 끔. 판정이 좋아진 조합(A1 한적, 쇼핑·적당)은 10월 재판정까지 그대로 |
| E6 (계획) | 10월 실행 | 2단계 규칙을 10월 데이터로 한 번 검증. 가도 괜찮아요 칸 활발 85%·혼잡 80%, 피하세요 칸 적중 60% (디자인 명세서 7.3) | 통과 전까지 띠는 추천 창만 칠함 |

결과 점검 (서비스정의서 10.14, 부록 실험 12) - 혼잡 약속 비율은 “붐벼도 괜찮아요”(정의상 100%)를 빼고 판정합니다. 뺀 값은 86~88%입니다. 평가 코드(evaluate)도 같은 방식으로 계산합니다. - 영업 활동 조건의 효과는 “아무 시간이나 고를 때”(53~64%)와 비교해 1.4~1.7배입니다. - 공휴일 예측 개선폭은 21%(95% 신뢰구간 6~31%)입니다. - B등급 3단계 일치도는 카파 0.31(약함)입니다. | E4 | 일부 미달 | 외국인 많은 장소에서 맛집 84.9%, 쇼핑 77.9% | 그 장소들의 맛집 추천에 “참고용” 표시 |

코드: analysis/scripts/exp_e1_tier_b.py, exp_e2_horizons.py, exp_e3_e4_reco.py, exp_e3b_shop.py

실험 설계 (실행 전 고정한 내용)

| # | 무엇을 | 어떻게 | 통과 기준 | 통과 못 하면 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | B등급 역세권 추정 (흐름, 단계, 공휴일 보정) | 121곳 안의 역 44곳을 B등급처럼 다룹니다: 250m 원, 2026-04까지의 집계구 흐름(공휴일 제외), 직전 3개월 승하차, 선택 규칙, 44곳을 뺀 ratio_v1b. 5/19~9/29 실측과 비교합니다 | 요일·시간 흐름 상관 중앙값 0.8 이상, 0.3 미만 장소 10% 이하. B 3단계와 실측 단계의 일치율 60% 이상. 공휴일 오차가 보정 없을 때보다 낮음 | 반경 조정 뒤 재시도. 공휴일 보정은 끈 채로 출시. 흐름 기준도 못 넘으면 B등급 제외 |
| E2 | 예측 거리 0~7일 | ratio_v1을 0~7일로 다시 학습하고, 처음 보는 공휴일 5일(8/15~9/26)과 2026-01~07 생활인구 테스트에서 예측 거리별로 평가 | 예측 거리마다 5장 관문 1·2 | 그 예측 거리는 기준값만 사용(5장) |
| E3 | 추천이 약속을 지키는지 (운영 조합) | backfill로 평일 결제까지 채운 뒤, 날마다 되짚어 봅니다. (실행 시 변경: 변화율 모델이 2026-07까지의 생활인구로 학습해서, 5~7월을 채점하면 학습 기간과 겹칩니다. 그래서 8/1~9/29만 채점했습니다.) 3일 전 시점의 예측 단계와 그 시점까지의 lively_profile로 추천을 만들고, 추천 창의 실측과 비교합니다. 추석(명절 유형)을 따로 봅니다 | 목적별로 추천 창의 실측 활동값 0.5 이상인 비율 85% 이상, 실측 단계가 허용도를 넘지 않은 비율 80% 이상. 추석도 같은 기준 | 그 목적의 기준을 조정해 재시도(조정 과정 기록). 그래도 안 되면 그 목적은 “준비 중” |
| E4 | 외국인이 많은 장소의 결제 편향 | 명동·동대문·이태원 등과 나머지 A1 장소의 “인구 대비 결제 건수”를 비교하고, E3의 추천 품질을 따로 봅니다 | E3 기준을 그 장소들에서도 만족 | 그 장소들은 장소별 기준을 따로 두거나 “영업 활동 참고용”으로 표시 |

### 7.3 테스트 원칙 (SOW-H1)

- DB를 쓰는 엔진 테스트는 스키마를 복사한 임시 스키마에서 실제 작업 함수를 실행. 운영 표에는 쓰지 않음

- 웹: 단위 테스트는 빌드 전에 실행. e2e는 로컬 스택 실데이터로 사용 흐름·지도·API와 DB 대조를 돌리고, 지금 데이터에 없는 상태(늦은 데이터, 명절 등)만 목 응답 사용

- 2026-10-02 기준: 엔진 136개, 웹 단위 25개, e2e 47개

### 7.2 운영하면서 계속

| 무엇 | 어떻게 | 기준 |
| --- | --- | --- |
| 예측 성능 | evaluate가 매일 누적 | 5장 관문과 같음 (공휴일 기준값 대비 10% 이상 낮음, 평소 +0.3%p 이내) |
| 추천 품질 | evaluate의 추천 품질 점검 | E3 기준과 같음 |
| 매주 재판정 | 매주 월요일, 누적 결과로 7.0 규칙을 다시 적용 | 판정이 바뀌면 feature_flags.yaml을 바꾸고 job_runs에 기록. 경계 → 통과로 올리려면 신뢰구간 전체가 기준을 넘어야 함 |
| 사용자 반응 | 사용자 인터뷰, 추천 카드 클릭 수(익명 집계) | 서비스정의서 7.6 |
| 다가오는 공휴일 | 10/3, 10/5, 10/9 실측으로 모델 재확인 | 5장 관문 1 |

## 8. 작업 단위 (Cursor 작업 지시서로 나눌 것)

각 단위의 작업 지시서에는 목표, 파일 위치, 완료 기준, 확인 명령을 적습니다. 순서는 의존 관계 순입니다. 작업 지시서는 단위 몇 개를 묶은 마일스톤으로 냅니다: M0(W0 로컬 절반·W1), M1(W2·W4·W3a·W3, 로컬), M2(W5·W6·W7), M3(W8·W9), M4(W10·W11·W13, next dev), MC(W0 클라우드 절반: GCP·Cloud Run Jobs·Scheduler·GCS·호스팅 Supabase·Vercel·지도 요금 결정), M5(W12). 실제 실행 순서는 M0 → M1 → M2 → M3 → M4 → M5 → M4.1(화면 보완) → MB(역세권 축소판) → MC이고, MC를 뺀 지시서는 모두 docs/sow/에 있습니다. 화면(W10·W11·W13)은 디자인 명세서 10장의 확인 항목도 완료 기준에 들어갑니다.

| # | 작업 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| W0 | 저장소·GCP·Supabase·Vercel 준비, 환경변수(SEOUL_API_KEY, KASI_API_KEY, GOOGLE_MAPS_KEY, SUPABASE_*, ADMIN_TOKEN) | 빈 Next.js 배포, supabase db push 성공, 엔진 이미지 빌드 성공, Google Maps 무료 사용량 확인 |
| W1 | 마이그레이션: 3장 테이블 전부 + RLS anon 거부 | 테이블 생성 SQL 테스트 통과 |
| W2 | places 적재: 121곳 영역, 등급(A1 81 / A2 30 / 제외 10, 그중 준비 중 9곳), 역 좌표, 영어 이름, 고궁 운영 시간 | 등급별 개수가 맞음, 모든 장소에 name_en이 있음, 영문 API 단계 이름 확인 |
| W3 | collect 작업 + GCS 보관 + Scheduler 30분 | 하루 48회 중 실패 1회 이하, 첫 주 DB 크기로 1.3의 저장량 재계산 |
| W3a | backfill 작업 (4.0) | 5/11~9/29 관측·결제(평일 포함)가 DB에 있음, 다시 실행해도 행 수가 같음 |
| W4 | 공휴일 동기화(특일 정보 API) | 2023~2027년 공휴일이 holidays에 있음, 2026 추석 3일 확인 |
| W5 | ratio_v1·ratio_v1b 학습 이전(0~7일) + 등록 관문 | 부록 실험 7의 결과(0~6일 뒤 17.4%)를 ±0.5%p 안에서 재현, 예측 거리별 관문 결과가 model_registry에 있음 |
| W6 | level_thresholds, lively_profile(날짜 유형 4개, 활동값 정규화 4.4), 목적별 설정(쇼핑 기준 0.6, 명절 활동 조건 끔, 외국인 장소 참고용) | 불변 조건 3 테스트 통과, 부록 실험 9의 백테스트를 엔진 코드로 다시 돌려 구경·맛집(실험 9)과 쇼핑(실험 10) 결과를 ±1%p 안에서 재현 |
| W7 | forecast 작업 (A1·A2) | 7일 × 111곳 × 24시간 행 생성(준비 중 포함), 불변 조건 1 테스트 통과 |
| W8 | 추천·대안·비슷한 장소 | 불변 조건 2·6·7 테스트 통과, 표본 10곳 눈으로 확인 |
| W9 | tier_b 작업 | 부록 실험 8의 결과(흐름 상관 중앙값 0.83, 크게 틀린 역 7%)를 엔진 코드로 재현, B등급 흐름 생성 |
| W10 | 모바일 화면 /, /p/[id], /about | 휴대폰 실기기에서 입력 → 추천까지 동작, 준비 중·stale·검증 전 표시 확인 |
| W11 | 대시보드 /map | PC에서 날짜·시간을 바꾸면 지도 색이 바뀜 |
| W12 | evaluate·archive 작업 + /admin/eval | 3일치 누적 후 표에 값이 보임, 보관 전후 행 수 일치 |
| W13 | 다국어(한·영): 언어 경로, 번역 파일, 문구 코드 → 문장, 지도 언어 | 영어 브라우저로 접속하면 모든 화면이 영어로 나오고, 번역 키가 빠진 곳이 없음(빌드 검사) |

## 9. 만들지 않는 것 — 이유와 함께

| 무엇 | 이유 |
| --- | --- |
| 12시간 이내 자체 예측 | 서울시 예측이 이미 정확합니다(2~3시간 뒤 오차 8.6%). 우리 모델은 오히려 못했습니다 |
| 상인용 혜택 등록 화면 | 첫 사용자는 방문자입니다. BM 1 검증(상인 인터뷰)이 먼저입니다 |
| 자치구 대시보드 | BM 2는 수요 확인 전입니다 |
| 로그인·푸시 알림 | 개인정보 처리 부담에 비해 첫 버전의 가치가 적습니다 |
| 절대 인원(B등급) | 추정치와 실제의 비율이 장소마다 0.7~2.4배로 흩어집니다 |
| LLM 설명 문구 | 규칙 문구로 충분하고, 틀린 말을 만들어 낼 위험이 없습니다 |
| 일본어·중국어 | 첫 버전은 한·영으로 구조(언어 경로, 문구 코드)를 먼저 검증합니다. 번역 파일만 추가하면 되도록 설계했습니다 |
| 자체 할인 마켓 | 해외 사례(Eatigo)가 단독으로 살아남지 못했습니다(서비스정의서 7.3) |
| 그 장소에서 할 만한 것 추천 | 향후 계획(서비스정의서 8장). 1단계 재료는 commerce_obs.cat_counts(업종 8개)와 원본 스냅샷의 행사 정보. 업종별 활동 약속은 아직 검증하지 않았습니다 |
| “뜨는 중인 장소” 대안 | 급상승 신호가 없습니다. 다음 버전 후보입니다 |
| 실시간 인구가 없는 10곳 | 지금까지 한 번도 데이터가 들어오지 않았습니다. collect가 복구를 감지하면 다시 검토합니다 |

## 10. 아직 정하지 않은 것 (구현을 막지는 않음)

- 새 경계 규칙의 낮은 예측: 23%의 시간을 실제보다 낮은 단계로 예측. 혼잡 약속은 기준 안이지만 매주 재판정에서 확인

- A1 “한적하게” 다시 켜기: 실험 17에서는 구경 통과, 맛집·쇼핑 경계. 같은 8~9월 데이터를 여러 번 쓴 결과라 10월 재판정으로 결정

- 로컬 스케줄의 한계: 노트북이 잠들면 수집·예측·평가가 모두 멈춤(2026-10-02 03:00~09:30 수집 14회 유실, 05:00 예측과 06:00 평가 미실행). 작업에 깨우기 설정을 넣었지만 실제로 깨어나는지는 미확인. 계속 돌리려면 절전 해제 또는 클라우드(SOW-MC)

- forecast 실행 시간: 장소별 일괄 예측으로 1,048초 → 91초(저장 값 동일)

- 보관 기간: 결제 관측을 90일에서 자르면 공휴일·명절 활동 기준이 비게 됨. 기준을 합계로 따로 저장할지, 결제만 더 오래 둘지 결정 필요(docs/tracking/findings.md)

- 평가 시작 시점: recommendation_log가 2026-10-01에 시작해 첫 채점 날짜는 10-04. E6(10월 한 달) 기간이 그만큼 짧아짐

- 서울시 API 호출 한도: 공개 수집기가 121곳을 30분마다(하루 약 5,800회) 호출하며 운영 중입니다. 우리 키의 한도는 W3에서 확인합니다.

- Supabase 요금제: 보관 정책(4.7)을 넣어도 무료 500MB를 넘을 수 있습니다. W3 첫 주 실측으로 정합니다.

- B등급 역 개수: 역 좌표 데이터(784행, 역 이름 655개)에서 121곳과 겹치는 역을 빼 봐야 정해집니다.

- B등급 선택 규칙의 경계: 250m 원 방식에서는 신도림이 상관 0.26으로 기준 0.2를 살짝 넘어 지하철로 바뀌지 않았고, 이태원역은 잘못 바뀌었습니다. 기준값을 바꿀지는 더 많은 역으로 보고 정합니다.

- “최대한 한적하게” 허용도: 혼잡 약속이 79.4%로 기준 근처이고, 보강 규칙이 모두 실패했습니다(E3c). 다음 후보는 이 허용도에서 활동 기준을 낮추고 화면에서 알리는 방식입니다.

- 추천이 잘 안 맞는 장소: 신도림역(맛집 활발 32%), DDP(44%), 이태원 앤틱가구거리(51%). 장소별로 추천을 끌지, 기준을 따로 둘지 정해야 합니다.

- 실측 기록의 빈칸: 분석용으로 뽑아 둔 실측 기록은 1시간짜리 빈칸이 많았습니다(백테스트에서는 메워서 씀). 운영에서는 30분마다 직접 수집하므로 이 문제가 없어야 하고, collect의 수집 성공률로 확인합니다.

- B등급의 신선도: 집계구 부분이 2026-07에서 멈춰 있습니다. 서울시 Open API로 최신 250m 격자 데이터를 받을 수 있는지 확인해야 합니다.

- 지도: 다국어 조건 때문에 Google Maps를 기본안으로 바꿨습니다. 무료 사용량을 넘을 경우의 비용을 확인해야 합니다. 대안은 MapLibre + 다국어 지명 타일입니다.

- 해외 관광객과 데이터: E4에서 외국인이 많은 장소의 사람 대비 결제가 적었습니다(중앙값 3.3 대 3.9, DDP 1.1, 동대문 1.9). 다만 명동은 오히려 높았습니다(8.5). 통신 기반 실시간 인구에 외국인 관광객이 얼마나 잡히는지는 여전히 불명확합니다.

- 연휴 첫날(귀성 출발일) 예측: 지금 모델은 개선이 없었습니다(추석 첫날 25.5% → 25.7%). 전용 특징을 넣을지는 10월 공휴일 결과를 보고 정합니다.

- 명절 영업 활동: 명절 관측이 2026 추석 한 번뿐입니다. 2027 설이 지나야 근거가 늘어납니다.

- 대림역과 대형 공원: 추정이 틀리는 곳입니다. 대림역은 B등급이 아니라 121곳 안(A1)에 있어 실측이 있습니다. B등급에 비슷한 성격의 역이 있으면 E1에서 걸러집니다.